## Slide 1: CS1: Task 14
21.01.2016, Gruppe Blau

## Slide 2: Agenda
Live Demo
Personal Contribution
Lessons learnt

## Slide 3: Live Demo

## Slide 4: Personal contribution

## Slide 5: Christine Noser
Basisklassen & -funktionalität
JUnit Tests der Basisklassen
Interfaces
Login

## Slide 6: Lukas Hügi
Basisklassen & -funktionalität
Database design
Interfaces

## Slide 9: Tim Dorner
Scrum Master Sprint 3
Health Visitor Kalender
  Monatsansicht
  Wochenansicht
  Tagesansicht
Patienten Liste
  Filter
Login
  Controller
  GUI
JPA Database
  Klassen für JPA anpassen

## Slide 10: Fabian Zwahlen
UI Controller
Pop up
  Create Appointment-Ansicht
  Create Patient-Ansicht
  Controller & ClickHandler
Detail-Ansicht
  Info-Ansicht
  Behandlungsübersicht
  Terminübersicht
  Controller & ClickHandler

## Slide 11: Stefan Iseli
Scrum Master Sprint 1 & 2
Patient State
Database
  DB erstellt und Daten eingefügt
  Klassen für JPA erweitert
  Connection, Read und Write
Health Visitor Kalender
Patient List
Login Controller
  Login mit DB
Edit Patient
Etc.

## Slide 12: Lessons learnt

## Slide 13: Storyboard
Ausführlicher
Zu wenig Informationen  Mehr einholen
Zu wenig Vorkenntnisse
Wurden in Folge zu wenig berücksichtigt
Fantasievoller

## Slide 14: Requirements
Fehlende Use Cases
Ziemlich ausführlich
  Praktisch fürs weitere Vorgehen
Interview weniger hilfreich
  Wenn dann mehrere
Projekt von Beginn begrenzen
  Detailliertere Requirements

## Slide 15: Design
Praktische Mock-Ups
Teils sehr detailliert
Vaadin Testframwork vor Mock-Ups
Evaluation durch mehrere Personen
Evaluation durch Laien und Fachpersonen

## Slide 16: Implementation
Vielmals fehlendes Wissen
Testumgebung erst nach DB-Integration möglich
Implementation der DB am Schluss OK
JPA Klassen jedoch zu Beginn
Unterschiedliches Vorwissen

## Slide 17: Scrum retrospective
Developer
  Daily Scrum ok
    Etwas unnötig bei 10 min Development-Zeit
  Daily Scrum nur Mo, Mi & Do
  Klarere Aufteilung
  Daily Scrum Time Boxing!
  Manchmal zu viel Sonstiges besprochen
    Wirklich nur «was gemacht», «was als nächstes»

## Slide 18: Scrum retrospective
Scrum Master
  Sprint Planung
    Aufwandsschätzung
  Selbständigeres Team
  Klare Aufteilung schwierig
    Häufiges Pair Programming (kein Nachteil)

## Slide 19: Team Lessons learned
Lukas Hügi
Planung Projekt
Zusammenarbeit Team (Niveau-Unterschiede)
Christine Noser
  Nutzen der Planung
  Durchführung Projekt mit mehreren Leuten
Tim Dorner
  Scrum planning
  Pair programming

## Slide 20: Team Lessons learned
Fabian Zwahlen
  Grosses Softwareprojekt
  Aufteilung der Arbeiten
Stefan Iseli
  Storyboards & Requirements
  Vaadin & JPA

## Slide 21: Thanks!