## Slide 1: Task 2: SE Process
28.09, 2015, Gruppe Blau

## Slide 2: Plangetrieben
Vorteile | Nachteile
Struktur klar | Lange Planungsphase
Task sind einfach zu verteilen | Lange bis Resultat sichtbar
Gute Zeitplanung | Schlechte Adaptionsmöglichkeiten

## Slide 3: Agile
Vorteile | Nachteile
Zusammenarbeit mit Kunden | Struktur
Änderungen sind einfach zu übernehmen | Kann endlos werden
Schnelles Zwischenresultat für Kunden | 
Kurze Planungsphase | 

## Slide 4: Entscheidung
  Entscheidung für Agile
  Gründe
    Tabellen
    Interaktive Kommunikation
  Vorschlag: Mischform
    Planung mit Ende in Sicht
Notes: Agenda: Terminerfassung Patient Doktor Ort

## Slide 5: Aktivitäten
Aktivitäten | Ziel | Aufgabe | Resultat
Spezifikation | Anforderungen Definiert Rahmen Planung Wichtige Entscheidungen getroffen | Entscheidung treffen Prioritäten definieren Planen | Dokumentation und grobe gesamt Planung
Start Iteration(en) |  |  | 
User Stories auswählen | Iteration Definiert Planung der Iteration | Entscheiden Prioritäten für Iteration definieren Planen | Dokumentation und Iterationsplanung
Tasks definieren | Tasks für Iteration | Tasks erstellen Prioritäten festlegen | Tasks zu den User Stories
Entwicklung | Software Implementiert | Implementieren der getroffenen Entscheidungen | Neue Version der Software implementiert
Test | Fehlerfreie Software Version | Alle Tests durchführen Vorhandene Fehler beheben | Getestete Software Version
Validation | Software vom Kunden genehmigt | Absprache mit Kunden Kleinere Änderungen | Validierte Version der Software
Nächster Zyklus erforderlich? |  |  | 
Abschluss | Produkt Auslieferbereit und Fehlerfrei | Endgültiges Produkt definieren | Endgültiges Produkt
Notes: Agenda: Terminerfassung Patient Doktor Ort

## Slide 6: Relation zwischen Resultaten der Aktivitäten

## Slide 7: Zusammenarbeit mit Auftraggeber
    Auftrag durch Pflichtenheft
    Feedback bei jeder Iteration (Validation)
      Benutzer
      Auftraggeber
    Abnahme des Produkts am Ende
Notes: Agenda: Terminerfassung Patient Doktor Ort

## Slide 8: Herzlichen Dank!