## Slide 1: CS1: Task 14
15.01.2016, Gruppe Blau

## Slide 2: Agenda
Live Demo
Personal Contribution
Lessons learnt

## Slide 3: Live Demo

## Slide 4: Personal contribution

## Slide 5: Christine Noser
Basisklassen & -funktionalität
(Tests davon)
Interfaces
Login

## Slide 6: Lukas Hügi

## Slide 7: Tim Dorner
Health Visitor Kalender
  Monatsansicht
  Wochenansicht
  Tagesansicht
Patienten Liste
  Filter
Login Controller
JPA Database
  Klassen für JPA anpassen

## Slide 8: Fabian Zwahlen

## Slide 9: Stefan Iseli

## Slide 10: Lessons learnt

## Slide 11: Storyboard
Ausführlicher
Zu wenig Informationen  Mehr einholen
Zu wenig Vorkenntnisse
Wurden in Folge zu wenig berücksichtigt
Fantasievoller

## Slide 12: Requirements
Fehlende Use Cases
Ziemlich ausführlich
  Praktisch fürs weitere Vorgehen
Interview weniger hilfreich
  Wenn dann mehrere
Projekt von Beginn begrenzen
  Detailliertere Requirements

## Slide 13: Design
Praktische Mock-Ups
Teils sehr detailliert
Vaadin Testframwork vor Mock-Ups
Evaluation durch mehrere Personen
Evaluation durch Laien und Fachpersonen

## Slide 14: Implementation
Vielmals fehlendes Wissen
Testumgebung erst nach DB-Integration möglich
Implementation der DB am Schluss OK
JPA Klassen jedoch zu Beginn
Unterschiedliches Vorwissen

## Slide 15: Scrum retrospective
Developer
  Daily Scrum ok
    Etwas unnötig bei 10 min Development-Zeit
  Daily Scrum nur Mo, Mi & Do
  Klarere Aufteilung
  Daily Scrum Time Boxing!
  Manchmal zu viel Sonstiges besprochen
    Wirklich nur «was gemacht», «was als nächstes»
Scrum Master
  Sprint Planung
    Aufwandsschätzung
  Selbständiger
  Klare Aufteilung schwierig
    Häufiges Pair Programming

## Slide 16: Team Lessons learned
Lukas Hügi
Christine Noser
Tim Dorner
Fabian Zwahlen
Stefan Iseli

## Slide 17: Thanks!