## Slide 1: CS1: Task 14
15.01.2016, Gruppe Blau

## Slide 2: Agenda
Live Demo
Personal Contribution
Lessons learnt

## Slide 3: Live Demo

## Slide 4: Personal contribution

## Slide 5: Christine Noser
Basisklassen & -funktionalität
JUnit Tests der Basisklassen
Interfaces
Login

## Slide 6: Lukas Hügi

## Slide 7: Tim Dorner
Scrum Master Sprint 3
Health Visitor Kalender
  Monatsansicht
  Wochenansicht
  Tagesansicht
Patienten Liste
  Filter
Login
  Controller
  GUI
JPA Database
  Klassen für JPA anpassen

## Slide 8: Fabian Zwahlen

## Slide 9: Stefan Iseli
Scrum Master Sprint 1 & 2
Patient State
Database
  DB erstellt und Daten eingefügt
  Klassen für JPA erweitert
  Connection, Read und Write
Health Visitor Kalender
Patient List
Login Controller
  Login mit DB
Edit Patient
Etc.

## Slide 10: Lessons learnt

## Slide 11: Storyboard
Ausführlicher
Zu wenig Informationen  Mehr einholen
Zu wenig Vorkenntnisse
Wurden in Folge zu wenig berücksichtigt
Fantasievoller

## Slide 12: Requirements
Fehlende Use Cases
Ziemlich ausführlich
  Praktisch fürs weitere Vorgehen
Interview weniger hilfreich
  Wenn dann mehrere
Projekt von Beginn begrenzen
  Detailliertere Requirements

## Slide 13: Design
Praktische Mock-Ups
Teils sehr detailliert
Vaadin Testframwork vor Mock-Ups
Evaluation durch mehrere Personen
Evaluation durch Laien und Fachpersonen

## Slide 14: Implementation
Vielmals fehlendes Wissen
Testumgebung erst nach DB-Integration möglich
Implementation der DB am Schluss OK
JPA Klassen jedoch zu Beginn
Unterschiedliches Vorwissen

## Slide 15: Scrum retrospective
Developer
  Daily Scrum ok
    Etwas unnötig bei 10 min Development-Zeit
  Daily Scrum nur Mo, Mi & Do
  Klarere Aufteilung
  Daily Scrum Time Boxing!
  Manchmal zu viel Sonstiges besprochen
    Wirklich nur «was gemacht», «was als nächstes»
Scrum Master
  Sprint Planung
    Aufwandsschätzung
  Selbständigeres Team
  Klare Aufteilung schwierig
    Häufiges Pair Programming (kein Nachteil)

## Slide 16: Team Lessons learned
Lukas Hügi
Christine Noser
Tim Dorner
  Scrum planning
  Pair programming
Fabian Zwahlen
Stefan Iseli
  Storyboards & Requirements
  Vaadin & JPA

## Slide 17: Thanks!